**PostMortem - Iteração 0**

Data de Início: 04/04/2016

Data Final: 17/04/2016

**O que estava planejado?**

* Definição do escopo e ferramentas do projeto
* Estudo das ferramentas a serem utilizadas no projeto
* Criação do Repositório no GitHub
* Captação das Histórias do Usuário
* Criação do modelo lógico do Banco de Dados
* Reuniões semanais  
  Mockups e Lo-Fi de Histórias do Usuário

**O que foi feito?**

* Definição do escopo e ferramentas do projeto
* Estudo das ferramentas a serem utilizadas no projeto
* Criação do Repositório no GitHub
* Captação das Histórias do Usuário
* Mockups e Lo-Fi de Histórias do Usuário

**O que não foi feito?**

* Criação do modelo lógico do Banco de Dados
* Reuniões semanais

**O que está planejado para a próxima iteração?**

* Reuniões semanais para verificação do andamento do projeto
* Criação do modelo lógico do Banco de Dados
* Prototipagem do Banco de Dados
* Aprendizado de PHP
* Criação da tela de login

**Lições aprendidas**

* Linguagem Ruby
* Necessidade de maior cobrança mútua entre os membros da equipe